TÀI LIỆU TEST PLAN

Online Shopping Store

Phiên bản: v1.0

Ngày lập: 05/08/2026

Người tạo: Lê Hoàng Thanh

Mục lục

1. MỤC TIÊU (Objectives)	2

2. PHẠM VI KIỂM THỬ (Test Scope)	2

2.1 Phạm vi kiểm thử (In-Scope)	2

2.2 Ngoài phạm vi kiểm thử (Out-of-Scope)	3

3. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ (Test Strategy)	4

3.1 Tầng 1: Manual Testing trên Frontend (Angular 7)	4

3.2 Tầng 2: API Automation Testing (Postman & Newman CLI)	4

3.3 Tầng 3: Unit Testing trên Backend Service Layer	5

3.4 Security & Authorization Testing (Kiểm thử phân quyền 2 tầng)	5

4. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ & QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU	6

4.1 Môi trường kiểm thử (Test Environment)	6

4.2 Quy trình Reset dữ liệu bắt buộc (Data Reset Protocol)	6

5. TIÊU CHÍ KIỂM THỬ (Test Criteria)	6

5.1 Tiêu chí bắt đầu (Entry Criteria)	6

5.2 Tiêu chí tạm dừng & Bắt đầu lại (Suspension & Resumption Criteria)	7

5.3 Tiêu chí kết thúc (Exit Criteria)	7

6. KẾ HOẠCH & LỊCH TRÌNH THỰC THI (Execution Schedule & Allocation)	7

6.1 Giai đoạn tiền đề: SPRINT 0	7

6.2 Lịch trình 3 Tuần Kiểm thử	8

6.3 Tuần Dự Phòng	9

7. QUY TRÌNH QUẢN LÝ LỖI (Defect Management Process)	9

7.1 Phân loại độ nghiêm trọng của lỗi (Severity Levels)	10

8. ĐÁNH GIÁ RỦI RO & BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU (Risk Management)	10

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU (Document Revision History):

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 05/08/2026 | Lê Hoàng Thanh | Khởi tạo Kế hoạch kiểm thử Test Plan. |

# 1. MỤC TIÊU (Objectives)

Tài liệu Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) này nhằm mục đích:

+ Xác định rõ Phạm vi (In-Scope) và Ngoài phạm vi (Out-of-Scope) kiểm thử cho 3 tuần làm việc còn lại của đồ án môn Kiểm chứng Phần mềm.

+ Thống nhất Chiến lược kiểm thử (Test Strategy) kết hợp giữa Manual Testing (Giao diện FE), API Automation Testing (Postman/Newman) và Unit Testing (Backend Service Layer).

+ Thiết lập Môi trường kiểm thử (Test Environment) và quy trình chuẩn quản lý/reset dữ liệu kiểm thử trên PostgreSQL.

+ Phân công công việc cho 4 thành viên lập lịch trình thực thi chi tiết và thiết lập tiêu chí đánh giá chất lượng (Pass/Exit Criteria) thực tế cho hệ thống.

# 2. PHẠM VI KIỂM THỬ (Test Scope)

## 2.1 Phạm vi kiểm thử (In-Scope)

Kiểm thử toàn bộ các nhóm chức năng chính trên 5 module hệ thống theo ma trận phân quyền 3 Role (ROLE_CUSTOMER, ROLE_EMPLOYEE, ROLE_MANAGER):

| STT | Module | Phạm vi chi tiết | Mức độ kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User & Auth | - Đăng ký tài khoản mới (/register). - Đăng nhập nhận JWT Token (/login). - Xử lý đăng nhập sai / tài khoản không tồn tại. | FE Manual + API Postman + Unit Test |
| 2 | Profile | - Xem thông tin cá nhân (/profile/{email}). - Cập nhật thông tin cá nhân (/profile). - Ràng buộc bảo mật (chỉ xem/sửa profile chính chủ). | FE Manual + API Postman + Unit Test |
| 3 | Product & Category | - Xem danh sách sản phẩm, phân trang (/product). - Xem chi tiết sản phẩm (/product/{id}). - Xem sản phẩm theo danh mục (/category/{type}). - Cập nhật thông tin sản phẩm (/seller/product/{id}/edit). - Xóa sản phẩm (/seller/product/{id}/delete). | FE Manual + API Postman + Unit Test |
| 4 | Cart | - Xem giỏ hàng (/cart). - Thêm sản phẩm vào giỏ (/cart/add). - Gộp giỏ hàng local vào server (/cart). - Cập nhật số lượng item (/cart/{itemId}). - Xóa sản phẩm khỏi giỏ (/cart/{itemId}). - Đặt hàng / Checkout (/cart/checkout). | FE Manual + API Postman + Unit Test |
| 5 | Order | - Xem danh sách đơn hàng (Customer xem đơn mình, Emp/Mgr xem tất cả). - Xem chi tiết đơn hàng (kiểm tra quyền sở hữu). - Hủy đơn hàng (hoàn lại tồn kho). - Xác nhận hoàn tất đơn hàng (chỉ Emp/Mgr). | FE Manual + API Postman + Unit Test |

## 2.2 Ngoài phạm vi kiểm thử (Out-of-Scope)

Các hạng mục sau KHÔNG nằm trong phạm vi kiểm thử của đồ án này:

+ Chức năng "Thêm sản phẩm mới" phía Frontend (UI): Qua phân tích mã nguồn Angular 7 (F12 Network Log), hệ thống chỉ có API POST /seller/product/new và không triển khai giao diện UI tương ứng. Do đó, chức năng này là API-Only (chỉ test qua Postman/Newman, không tạo Test Case FE Manual).

+ Kiểm thử hiệu năng & Tải (Performance & Load Testing): Không đo lường khả năng chịu tải nặng hay phản hồi đồng thời hàng nghìn user.

+ Cổng thanh toán thực tế (Payment Gateway): Không tích hợp VNPay, MoMo, ZaloPay thực tế.

+ Ứng dụng di động (Mobile Native App): Hệ thống chỉ chạy trên nền tảng Web Browser.

+ Bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing): Không test các lỗ hổng tầng hạ tầng/máy chủ phức tạp.

# 3. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ (Test Strategy)

Chiến lược kiểm thử áp dụng mô hình kết hợp 3 tầng:

| Tầng kiểm thử | Đối tượng / Phương pháp | Công cụ sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Tầng 1: FE Manual Testing | Kiểm thử thủ công giao diện, User Flows, Form Validation, UI Auth. | Chrome, Edge Browser |
| Tầng 2: API Testing | Kiểm thử tự động hóa API, Status Codes, Security, Data Binding Bug. | Postman Collection, Newman CLI |
| Tầng 3: Unit Testing | Kiểm thử đơn vị các lớp nghiệp vụ Service Layer (UserService, CartService...). | JUnit 5, Mockito |

## 3.1 Tầng 1: Manual Testing trên Frontend (Angular 7)

Phương pháp: Kiểm thử thủ công từng màn hình giao diện.

Mục tiêu:

+ Kiểm tra luồng người dùng (User Flows) trên các trình duyệt Chrome, Edge.

+ Validation các form nhập liệu (Đăng ký, Đăng nhập, Sửa profile, Sửa sản phẩm).

+ Hiển thị thông báo Toast/Alert và phản hồi giao diện khi tương tác.

+ Phân quyền hiển thị nút/menu theo Role đăng nhập (Customer không thấy trang Admin, Manager thấy nút Sửa/Xóa).

## 3.2 Tầng 2: API Automation Testing (Postman & Newman CLI)

Phương pháp: Sử dụng Postman Collection OnlineShoppingStore.postman_collection.json và Environment environment.dev.postman_environment.json.

Mục tiêu:

+ Kiểm thử tự động hóa toàn bộ 42 request API (bao gồm Positive, Negative và Security Cases).

+ Kiểm tra HTTP Status Codes (200, 400, 401, 403, 500).

+ Bắt các lỗi Backend kín (như Jackson Serialization BindingResult, Uncaught OrderNotFound Exception).

+ Tự động xuất báo cáo HTML trực quan bằng gói newman-reporter-htmlextra để làm minh chứng.

## 3.3 Tầng 3: Unit Testing trên Backend Service Layer

Phương pháp: Kiểm thử đơn vị các Service Backend bằng JUnit 4 và Mockito.

- Kiểm tra tính đúng đắn của các phương thức xử lý nghiệp vụ trong CartService, OrderService, UserService và ProductService.

- Kiểm tra các nhánh logic quan trọng và các trường hợp lỗi/ngoại lệ.

- Kiểm tra mergeLocalCart() khi xảy ra exception và xác nhận Controller bắt lỗi nhưng vẫn trả 200 thay vì 400.

- Kiểm tra OrderService.cancel() và finish() khi orderId không tồn tại.

- Kiểm tra UserService.save() với giá trị role được truyền khi đăng ký.

- Kiểm tra ProductService.save() khi productId bị trùng.

- Viết tối thiểu 12 Unit Test và đánh giá Code Coverage Service Layer ≥ 70%.

## 3.4 Security & Authorization Testing (Kiểm thử phân quyền 2 tầng)

Tầng 1 (Spring Security Filter): Kiểm tra các đường dẫn bị chặn bằng 401 Unauthorized (chưa token) hoặc 403 Forbidden (sai Role).

Tầng 2 (Logic Controller): Kiểm tra các trường hợp vi phạm quyền sở hữu dữ liệu (Customer A cố truy cập/hủy đơn của Customer B -> kỳ vọng 401 Unauthorized; Sửa profile khác email token -> kỳ vọng 400 Bad Request).

Lỗ hổng bảo mật đặc biệt (Security Flaw): Kiểm thử case cố tình đăng ký tài khoản mang role: "ROLE_MANAGER" qua API /register để xác nhận và ghi nhận lỗi hệ thống cho phép chiếm quyền Manager.

# 4. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ & QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

## 4.1 Môi trường kiểm thử (Test Environment)

Frontend: Angular 7 chạy tại http://localhost:4200

Backend: Spring Boot 2.x (Java 8/11) chạy tại http://localhost:8080/api

Database: PostgreSQL chạy cục bộ (Port 5432, Database Name: shopping_store)

## 4.2 Quy trình Reset dữ liệu bắt buộc (Data Reset Protocol)

Do Backend cấu hình Hibernate dạng spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create, mỗi khi ứng dụng Spring Boot khởi động lại, Database sẽ bị xóa toàn bộ và tự động nạp lại dữ liệu khởi tạo từ file import.sql.

QUY TRÌNH QUAN TRỌNG KHI TEST ORDER:

Các thao tác Hủy đơn (PATCH /order/cancel/{id}) và Xác nhận đơn (PATCH /order/finish/{id}) làm thay đổi vĩnh viễn trạng thái đơn hàng từ 0 (New) sang 1 (Completed) hoặc 2 (Canceled).

Yêu cầu đối với Tester:

Trước MỖI VÒNG CHẠY TEST SUITE (bằng Postman Runner, Newman, hoặc Manual Test luồng Order), Tester BẮT BUỘC phải Stop và Re-run (Restart) Server Backend trong IntelliJ.

Việc này đảm bảo các orderId mẫu (2147483643, 2147483645, 2147483649...) được khôi phục về trạng thái ban đầu (orderStatus = 0), tránh việc test case bị FAIL hãnh tiến do dữ liệu đã bị biến đổi ở lần test trước.

# 5. TIÊU CHÍ KIỂM THỬ (Test Criteria)

## 5.1 Tiêu chí bắt đầu (Entry Criteria)

Source code Backend và Frontend build thành công trên máy local, không có lỗi biên dịch.

Database PostgreSQL khởi chạy ổn định và nạp thành công dữ liệu từ import.sql.

Bộ tài liệu API_Spec.md và Postman Collection đã sẵn sàng.

## 5.2 Tiêu chí tạm dừng & Bắt đầu lại (Suspension & Resumption Criteria)

Tạm dừng: Khi xuất hiện lỗi Blocker (máy chủ Backend không thể khởi động, Database bị nổ kết nối, hoặc API /login bị lỗi 500 toàn bộ).

Bắt đầu lại: Khi khắc phục xong sự cố môi trường/Blocker bug và hệ thống sẵn sàng test tiếp.

## 5.3 Tiêu chí kết thúc (Exit Criteria)

100% các Test Case trong kế hoạch (FE Manual + API Automation + Unit Test) được thực thi đầy đủ.

100% các lỗi phát hiện (bao gồm lỗi Critical / Blocker) được ghi nhận đầy đủ vào Bug_Report.xlsx / Jira kèm phân tích nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý (không bắt buộc khắc phục mã nguồn trong phạm vi kiểm thử của đồ án).

Tỷ lệ thực thi và ghi nhận kết quả Test Case đạt 100%.

Mọi bug tìm thấy đều được phân loại độ nghiêm trọng, log đầy đủ thông tin và dán vết vào ma trận RTM.xlsx.

Unit Test phần Service layer do E đảm nhiệm đạt độ bao phủ (Code Coverage) >=70%

# 6. KẾ HOẠCH & LỊCH TRÌNH THỰC THI (Execution Schedule & Allocation)

Lịch trình kiểm thử được triển khai theo mô hình Agile/Scrum. Nhóm gồm 4 thành. Dự án chia làm 4 giai đoạn chính (1 Sprint 0 chuẩn bị, 3 Sprint thực thi và 1 Tuần dự phòng).

## 6.1 Giai đoạn tiền đề: SPRINT 0

Giai đoạn khẩn cấp chuẩn bị nền tảng công cụ và API trước khi bước vào 3 tuần kiểm thử chính thức. Các hạng mục sau đã hoàn tất 100%:

Quản lý dự án: Tạo Jira project, mời thành viên, kết nối Jira ↔ GitHub.

Source Code: Thiết lập cấu trúc thư mục repository chuẩn (Online-Store).

API & Tự động hóa: Xây dựng hoàn chỉnh Postman Collection, hoàn thiện toàn bộ Request & Test Script (Status code, response, negative, authorization), cấu hình chạy tự động bằng Newman và xuất HTML Report.

CI/CD Pipeline: Thiết lập GitHub Actions chạy ổn định (Build & Test tự động, CD Deploy to Production khi merge vào main).

## 6.2 Lịch trình 3 Tuần Kiểm thử

| Giai đoạn | Công việc từng tuần | Mục tiêu / Output đầu ra |
| --- | --- | --- |
| TUẦN 1: Viết Test Case & SRS | - Chốt SRS v1.0 trong 3 ngày đầu, vẽ Use Case, lập khung RTM. - Chốt Test Plan, viết Test Case FE (Employee/Manager). - Viết Test Case FE (Customer Register/Login/Cart/Checkout). - Viết Test Case Auth từ Postman; code Unit Test Service (User, Product). | - SRS.docx hoàn chỉnh - Test_Plan.docx - Khởi tạo toàn bộ Test_Case.xlsx - Bắt đầu Unit Test |
| TUẦN 2: Execute Test & Log Bug | - Execute Test Case Customer FE; log Bug giao diện lên Jira. - Execute FE (Emp/Mgr); log 8 Bug hệ thống (từ API_Spec) lên Jira. - Chạy Newman Automation; hoàn thiện Unit Test Service (Cart, Order). - Cập nhật RTM.xlsx, ánh xạ 100% Requirement ID ↔ Test Case ID. | - Test_Execution_Report.xlsx - 8+ Bug Tickets chuẩn trên Jira - RTM.xlsx map hoàn tất - Unit test pass CI/CD |
| TUẦN 3: Retest & Đóng gói nộp bài | - Retest các Bug đã log trên FE (Cập nhật thành "Known Issue" nếu không có người fix) và Regression Test. - Retest API (Newman) và rà soát độ ổn định CI/CD. - Viết Test_Summary_Report.md và xuất Sprint Report từ Jira. - Rà soát khớp nối toàn bộ tài liệu SRS, RTM và Test Plan lần cuối. | - Test_Summary_Report.md - Jira Sprint Report / Burndown - Đóng gói trọn bộ thư mục Docs/ |

## 6.3 Tuần Dự Phòng

Không giao task cố định.

Mục đích: Xử lý các task tồn đọng nếu Tuần 3 chậm tiến độ, tinh chỉnh format tài liệu, hoặc thực hiện bổ sung Test Case/Unit Test nếu Giảng viên yêu cầu thêm sau đợt review giữa kỳ.

# 7. QUY TRÌNH QUẢN LÝ LỖI (Defect Management Process)

Mọi lỗi (Bug) phát hiện trong quá trình kiểm thử sẽ được xử lý theo quy trình sau:

Phát hiện lỗi: Tester phát hiện sự cố trên FE hoặc API.

Xác minh lỗi: Kiểm tra log Backend, Network tab, hoặc Postman response để xác định nguyên nhân.

Ghi nhận (Log Bug): Tạo Bug Ticket trên Jira / điền vào Bug_Report.xlsx kèm đầy đủ ảnh chụp, Response Body và đề xuất hướng xử lý.

Cập nhật trạng thái: Nếu lỗi không được fix do hạn chế nhân sự, ghi nhận trạng thái Known Issue phục vụ báo cáo nghiệm thu.

## 7.1 Phân loại độ nghiêm trọng của lỗi (Severity Levels)

Blocker / Critical: Hệ thống sập, nổ lỗi 500 không bắt được exception, không thể đăng nhập, không thể checkout.

Major: Tính năng sai logic nghiệp vụ (ví dụ: hủy đơn nhưng không hoàn tồn kho, giá sản phẩm bị sai).

Medium: Lỗi phân quyền nhẹ, lỗi hiển thị thông báo không rõ ràng trên FE, thiếu validate form.

Low: Lỗi giao diện, lệch font, sai lỗi chính tả.

# 8. ĐÁNH GIÁ RỦI RO & BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU (Risk Management)

| STT | Rủi ro tiềm ẩn | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu bị biến đổi sau các test case Hủy/Xác nhận đơn khiến kết quả test phía sau bị sai lệch. | Cao | Bắt buộc thực hiện quy trình Restart Backend trong IntelliJ trước mỗi vòng chạy test để reset DB về import.sql. |
| 2 | Bug Jackson Serialization (BindingResult) gây lỗi 500 che mất phản hồi validation 400. | Trung bình | Tester kiểm tra logs Backend để phân biệt rõ lỗi 500 do code hay 500 do môi trường, ghi nhận đúng bản chất bug vào Bug_Report.xlsx. |
| 3 | Không có màn hình UI "Thêm sản phẩm mới". | Thấp | Xác nhận rõ trong Scope là API-Only, loại bỏ kỳ vọng test case FE cho chức năng này để tránh lãng phí thời gian. |
| 4 | Lỗi Critical/Blocker không có Dev khắc phục do thiếu nhân sự. | Trung bình | Ghi nhận đầy đủ thông tin lỗi, nguyên nhân kỹ thuật và hướng khắc phục vào Bug_Report.xlsx / Jira; đánh dấu trạng thái "Known Issue" trong báo cáo tổng kết. |