TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TEST SUMMARY REPORT

Tên đề tài: Online Shopping Store

Hồ Chí Minh, năm 2026

Mục lục

1. Tổng quan	1

2. Kết quả tổng hợp theo module	1

3. Danh sách Bug theo mức độ	1

4. Kết quả Unit Test	2

5. Kết quả CodeceptJS (E2E Automation)	2

6. Điểm nhấn + Kết luận	2

# 1. Tổng quan

Thời gian: theo sprint nhóm 29/07/2026 - 15/09/2026.

Phạm vi: FE Manual + API (Postman/Newman) + E2E CodeceptJS + Unit Test + White-box (JaCoCo Unit + BB Newman).

Tổng số đã thực thi (chốt):

- FE Manual / report: ~43 TC — sau retest các bug map đã PASS (xem Test_Case_Report_FE.xlsx).

- API / Newman: full collection; assertion còn lệch chủ yếu state tuần tự; bug validation/security đã Retest PASS theo Excel.

- Unit Test: 181 methods, 0 fail.

- CodeceptJS: các scenario chính (login validation, edit negative price, …) PASS sau fix.

- Decision Table: 32 PASS | State Transition: retest PASS sau SCRUM-59 | BVA Standard + Robustness: retest theo Test_Case_BVA.xlsx.

# 2. Kết quả tổng hợp theo module

| Nhóm | Quy mô | Pass / Fail (tóm tắt) |
| --- | --- | --- |
| FE Manual | ~43 TC | PASS (các case đã fix) |
| API functional + BVA | theo Excel | PASS sau fix tương ứng |
| Decision Table | 32 TC | 32 PASS |
| State Transition | 15 TC | PASS (SCRUM-59 đã xử lý) |
| White-box Unit | 181 tests | 0 fail; Service 100%/100% |
| BB coverage (Newman) |  | Instruction 39%, Branch 10% |

# 3. Danh sách Bug theo mức độ

| Mức độ | Đã Fix | Còn tồn |
| --- | --- | --- |
| Cao / TB / Thấp | Liệt kê theo Bug_Report + Jira Done | Chỉ ticket chưa Done |

# 4. Kết quả Unit Test

181 tests, 0 fail.

JaCoCo Unit – Service Layer: 100% Statement, 100% Branch.

Path: backend/target/site/jacoco/index.html

BB Newman coverage: jacoco-bb-report/index.html (39% / 10%)

# 5. Kết quả CodeceptJS (E2E Automation)

Chạy trên FE Docker :3000 + backend.

Kết quả sau fix: PASS các TC đã map (LOG_03, EMP_03, MGR_03, …).

Không claim cover 100% FE Manual.

# 6. Điểm nhấn + Kết luận

- Đã xử lý privilege escalation (SCRUM-58), validation (@Valid / @Size / @Positive), invalid order transition (SCRUM-59), FE message giá âm (SCRUM-81), login empty (SCRUM-45), typo (SCRUM-52).

- Còn hạn chế đã biết: mergeCart luôn 200 khi service throw (API_Spec + unit test ghi nhận).

- Sẵn sàng nộp với bộ Docs/QA-Testing + Coverage_Report + Excel + Jira.